**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2018.10.21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目组号** | 4 | **迭代名称** | 迭代一 |
| **实际起止日期** | 10.8-10.21 | | |
| **计划达成情况：**（是否按时按质完成迭代计划）  本次迭代计划目标全部达成 | | | |
| **需求实现情况：**（列出本次迭代实现的功能）   1. 搭建不同系统环境下（Windows，Linux，MacOs）的私有区块链 2. 部署简单智能合约并调用 3. 完成各类文档的编写，包括详细需求文档，架构文档，迭代计划等 | | | |
| **度量结果：**  本次迭代新增或修改的源代码行数：12行  本次迭代评审发现的缺陷数：无  本次迭代集成测试和系统测试发现的缺陷数：6  尚未修复的缺陷数：无  本次迭代投入的人月数：1.5人月 | | | |
| **问题、变更和返工：**（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  一开始搭建区块链时使用的创世模块参数不对，无法部署智能合约，需要修改并重新创建区块链。  编写需求文档时需求定义的不够明确，通过组员讨论并结合老师建议重新修改需求文档。 | | | |
| **经验和教训：**  搭建环境时多参考前人的成功经验，编写文档时多听取指导老师的建议，尽量细化和明确需求。 | | | |