**迭代计划（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2018.11.4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目组号 | 4 | 迭代名称 | 迭代三 |
| 计划起止日期 | 11.5-11.18 | | |
| 任务及其进度安排和人员分配：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | 成果 | | 1 | 细化权限认证，特征工程需求 | 11.5-11.8 | 全员 | 需求规约文档 | | 2 | 编写权限认证的智能合约 | 11.6-11.12 | 朱良 | 智能合约 | | 3 | Java后台对请求做权限认证 | 11.6-11.12 | 张宇燊 | Java后台代码 | | 4 | 使用truffle部署智能合约并调用 | 11.6-11.8 | 蒋海波 |  | | 5 | 优化页面并增加权限认证 | 11.9-11.12 | 蒋海波 | 可视化页面 | | 6 | 处理医疗数据，特征工程 | 11.13-11.18 | 全员 | 统一数据库表 | | 7 | 测试 | 11.13-11.18 | 全员 | 测试计划和报告 | | 8 | 整理文档 | 11.16-11.18 | 全员 | 迭代计划和迭代报告 | | | | |
|  | | | |
| 主要的风险（从高到低排序）和应对方案：   1. 进度风险。工作量较大，可能无法按期完成。   应对方案：细化计划，并行开发，必要时加班完成。   1. 技术风险。没有使用truffle框架开发的经验，部署智能合约可能出问题。   应对方案：学习各种网络上的教程。 | | | |