**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2018.11.18

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目组号** | 4 | **迭代名称** | 迭代三 |
| **实际起止日期** | 11.5-11.18 | | |
| **计划达成情况：**（是否按时按质完成迭代计划）  本次迭代计划目标基本达成，由于真实医疗数据于11.15日才拿到，数据清理和特征工程未完成。 | | | |
| **需求实现情况：**（列出本次迭代实现的功能）   1. 编写权限验证的智能合约并完成测试 2. 实现前端和智能合约的交互 3. 实现后端和智能合约的交互 4. 新增增加医院的页面 5. 后端增加权限验证 6. 对医疗数据进行了初步清理 | | | |
| **度量结果：**  本次迭代新增或修改的源代码行数：约500行  本次迭代发现的缺陷数：2个  尚未修复的缺陷数：无  本次迭代投入的人月数：1.5人月 | | | |
| **问题、变更和返工：**  医疗数据比较晚才拿到，来不及做完全的数据清理。 | | | |
| **经验和教训：**  以后这种外部依赖需要提前做准备。 | | | |