**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2018.12.02

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目组号** | 4 | **迭代名称** | 迭代四 |
| **实际起止日期** | 11.19-12.02 | | |
| **计划达成情况：**（是否按时按质完成迭代计划）  本次迭代计划目标基本达成。由于11月26日进行了项目中期检查，之后我们根据检查的意见同导师和学长进行了需求讨论，修改了部分本次迭代计划和详细需求。 | | | |
| **需求实现情况：**（列出本次迭代实现的功能）   1. 优化权限验证的智能合约并完成测试 2. 完成整体系统平台的搭建 3. 优化页面 4. 再次对医疗数据进行了清理 5. 学习并搭建HDFS分布式数据库，为之后进行对比实验做准备 | | | |
| **度量结果：**  本次迭代新增或修改的源代码行数：约600行  本次迭代发现的缺陷数：0个  尚未修复的缺陷数：无  本次迭代投入的人月数：1.5人月 | | | |
| **问题、变更和返工：**   1. 在中期检查上暴露出了较多问题，与老师和学长进行需求讨论后发现需求实现的有所偏差。 2. 界面设计不够专业。 | | | |
| **经验和教训：**  需要多和老师、学长进行交流，不断改进需求。  需要花时间学习界面设计，花时间优化界面。 | | | |